# Отчёт по лабораторной работе №1

Фаза 1. Выбор концепции программного проекта

Команда: Александр Ф., Алексей К., Александр Л.

# 1. Концепции программного проекта

На общем созвоне команда сформулировала пять концепций программного продукта. Перед созвоном каждый участник подготовил по две идеи; из шести предложений одно было отброшено как слишком близкое к другому, остальные пять приняты в качестве альтернатив:

Сплит — веб-приложение для учёта и разделения общих расходов в группе (поездки, съёмная квартира, мероприятия). Пользователи создают группу, вносят траты, а сервис считает, кто кому сколько должен, и предлагает минимальный набор переводов для погашения долгов.

Репетиторы — онлайн-платформа поиска репетиторов с расписанием занятий и онлайн-оплатой. Маркетплейс с профилями преподавателей, отзывами, календарём свободных слотов, онлайн-оплатой занятий и видеосвязью.

Аудитории — веб-сервис бронирования учебных аудиторий и переговорных комнат университета. Просмотр занятости аудиторий в реальном времени, бронирование на время, подтверждение администратором, интеграция с расписанием вуза.

AR-гид — мобильное приложение с AR-экскурсиями по историческому центру города. При наведении камеры на здание приложение показывает историческую справку, 3D-реконструкции и маршруты экскурсий.

Рецепты — мобильное приложение подбора рецептов по имеющимся дома продуктам. Пользователь отмечает продукты, которые есть дома, и получает рецепты, которые можно приготовить без похода в магазин; есть избранное и список покупок.

# 2. Критерии оценки

Для сравнения концепций выбраны пять критериев. Все они сформулированы как «чем больше, тем лучше» (для стоимости используется обратная формулировка — экономичность), поэтому в обоих методах их можно обрабатывать единообразно:

Экономичность — затраты на разработку, инфраструктуру и сопровождение (чем выше оценка, тем дешевле проект).

Актуальность — востребованность продукта у целевой аудитории в данный момент.

Потенциал развития — возможность масштабирования, добавления функций и монетизации.

Простота реализации — техническая сложность и время до работающего MVP.

Соответствие компетенциям — насколько стек технологий и предметная область знакомы команде.

Первые три критерия характеризуют сам продукт, последние два — предстоящую работу команды над ним. Критерий «Соответствие компетенциям» добавлен потому, что срок работы над учебным проектом ограничен семестром и знакомый стек напрямую влияет на шансы довести проект до рабочего состояния.

# 3. Организация экспертной оценки

Экспертами выступили все три участника команды: Александр Ф., Алексей К., Александр Л. Оценки выставлялись независимо (каждый заполнял свою таблицу, не видя оценок остальных), после чего результаты сводились в общие таблицы. Для каждого метода собран отдельный набор оценок:

TOPSIS: каждый эксперт выставил лингвистическую оценку каждой из пяти альтернатив по каждому из пяти критериев (25 оценок) и оценил важность самих критериев (5 оценок).

МАИ: каждый эксперт заполнил шесть матриц парных сравнений 5×5 — одну для критериев и по одной для альтернатив по каждому критерию (по 10 суждений в матрице, 60 суждений на эксперта).

Расчёты выполнены в Excel формулами: в файлах phase1/topsis.xlsx и phase1/mai.xlsx исходные оценки выделены жёлтым, и при их изменении все промежуточные и итоговые значения пересчитываются автоматически.

# 4. Нечёткий коллективный TOPSIS

Метод TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) выбирает альтернативу, которая одновременно ближе всего к идеально позитивному решению A⁺ и дальше всего от идеально негативного A⁻. В нечёткой версии оценки задаются треугольными нечёткими числами (l, m, u) — пессимистичным, наиболее ожидаемым и оптимистичным значением, — что позволяет учесть неуверенность эксперта: он называет не одну цифру, а диапазон.

## 4.1. Шкала оценок

Таблица 1 — Лингвистическая шкала

| Лингвистическая оценка | Нечёткое число (l, m, u) |
| --- | --- |
| Очень низкий | (1, 1, 3) |
| Низкий | (1, 3, 5) |
| Средний | (3, 5, 7) |
| Высокий | (5, 7, 9) |
| Очень высокий | (7, 9, 9) |

Использована пятиуровневая шкала: по сравнению с трёхуровневой («низкий/средний/высокий») она позволяет отделить, например, просто сложный проект от проекта, который команда, скорее всего, не потянет.

## 4.2. Экспертные оценки

Таблица 2 — Оценки экспертов (Александр Ф. / Алексей К. / Александр Л.); ОН — очень низкий, Н — низкий, С — средний, В — высокий, ОВ — очень высокий

| Альтернатива | Экономичность | Актуальность | Потенциал развития | Простота реализации | Соответствие компетенциям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит | В/ОВ/В | В/С/В | С/С/В | ОВ/В/В | ОВ/В/ОВ |
| Репетиторы | Н/Н/ОН | ОВ/В/В | ОВ/ОВ/В | Н/Н/Н | С/С/Н |
| Аудитории | С/В/С | С/С/В | Н/Н/С | С/В/С | В/В/С |
| AR-гид | ОН/Н/ОН | С/В/С | В/ОВ/В | ОН/ОН/Н | Н/ОН/Н |
| Рецепты | В/В/ОВ | Н/С/Н | С/Н/С | В/В/ОВ | С/В/С |
| Важность критерия | В/ОВ/В | С/В/С | С/Н/С | ОВ/В/В | В/В/ОВ |

Мнения экспертов согласованы: ни в одной ячейке оценки не расходятся больше чем на один уровень шкалы. При этом полностью единогласных ячеек всего 1 из 25 — эксперты действительно оценивали независимо, а не сверялись друг с другом. Расхождения в один уровень нечёткий TOPSIS учитывает автоматически — они расширяют диапазон агрегированного нечёткого числа. «Сплит» по экономичности, простоте и соответствию компетенциям получил только высокие и очень высокие оценки от всех трёх экспертов.

## 4.3. Порядок расчёта

Этап 1. Лингвистические оценки переводятся в нечёткие числа по таблице 1.

Этап 2. Оценки K = 3 экспертов агрегируются поэлементно: нижняя граница — минимум, среднее значение — среднее арифметическое, верхняя граница — максимум. Так же агрегируются и веса критериев:

lij=minklijk,mij=1Kk=1Kmijk,uij=maxkuijk

Таблица 3 — Агрегированные нечёткие веса критериев

| Критерий | Агрегированный вес (l, m, u) |
| --- | --- |
| Экономичность | (5,00, 7,67, 9,00) |
| Актуальность | (3,00, 5,67, 9,00) |
| Потенциал развития | (1,00, 4,33, 7,00) |
| Простота реализации | (5,00, 7,67, 9,00) |
| Соответствие компетенциям | (5,00, 7,67, 9,00) |

Этап 3. Нормализация: все критерии «выгодные», поэтому каждая компонента делится на максимальное u по критерию:

r~ij=lijuj*mijuj*uijuj*,uj*=maxiuij

Этап 4. Взвешивание и определение идеальных решений (покомпонентный максимум и минимум по альтернативам):

v~ij=r~ij⊗w~j,A+=maxiv~ijj,A−=miniv~ijj

Этап 5. Расстояния между нечёткими числами считаются вершинным методом и суммируются по критериям:

d(x~,y~)=13(lx−ly)2+(mx−my)2+(ux−uy)2

di+=jd(v~ij,v~j+),di−=jd(v~ij,v~j−)

Этап 6. Коэффициент относительной близости; чем он ближе к единице, тем лучше альтернатива:

CCi=di−di++di−

## 4.4. Результаты

Таблица 4 — Результаты нечёткого TOPSIS

| Альтернатива | d⁺ | d⁻ | CCᵢ | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит | 1,371 | 14,502 | 0,914 | 1 |
| Рецепты | 4,922 | 11,011 | 0,691 | 2 |
| Аудитории | 5,944 | 10,720 | 0,643 | 3 |
| Репетиторы | 9,840 | 6,109 | 0,383 | 4 |
| AR-гид | 12,890 | 2,870 | 0,182 | 5 |

«Сплит» с большим отрывом занимает первое место: CC = 0,914. По критериям «Экономичность», «Простота реализации», «Соответствие компетенциям» его расстояние до A⁺ равно нулю, то есть по ним он и есть идеальное решение. Небольшие отклонения от идеала есть только по актуальности (0,619) и потенциалу развития (0,752), причём оба этих критерия получили от экспертов наименьшие веса. Суммарное d⁺ у «Сплита» в 3,6 раза меньше, чем у ближайшего преследователя.

«Рецепты» (0,691) и «Аудитории» (0,643) образуют вторую группу. «Рецепты» так же дёшевы и просты, как «Сплит», но проигрывают по актуальности: рынок приложений с рецептами переполнен, и эксперты оценили его как «низкий»–«средний». «Аудитории» стабильно средние по всем критериям, без провалов, но и без сильных сторон.

«Репетиторы» (0,383) и «AR-гид» (0,182) — концепции с высоким потенциалом и актуальностью, которые проигрывают из-за стоимости и сложности: онлайн-оплата, видеосвязь и двусторонний маркетплейс у первых, AR-трекинг и 3D-контент у второго. Для команды из трёх человек на один семестр эти преимущества не компенсируют рисков.

# 5. Чёткий коллективный МАИ

Метод анализа иерархий (МАИ, AHP Т. Саати) основан не на абсолютных оценках, а на парных сравнениях: эксперт отвечает на вопрос «какой из двух элементов предпочтительнее и во сколько раз?» по шкале от 1 до 9. Иерархия задачи трёхуровневая: цель (выбор концепции) → пять критериев → пять альтернатив.

## 5.1. Порядок расчёта

Каждый эксперт k заполнил шесть матриц парных сравнений A⁽ᵏ⁾ (верхний треугольник; нижний — обратные величины). Коллективная матрица получена поэлементным средним геометрическим — в отличие от среднего арифметического оно сохраняет обратную симметричность матрицы (aⱼᵢ = 1/aᵢⱼ):

aij=k=1Kaijk1K

Вектор приоритетов — нормированные средние геометрические строк:

wi=j=1naij1ni=1nj=1naij1n

Согласованность проверяется через максимальное собственное число, индекс согласованности (ИС) и отношение согласованности (ОС); для n = 5 случайный индекс RI = 1,12, матрица считается согласованной при ОС ≤ 10 %:

λmax=1ni=1nAwiwi,ИС=λmax−nn−1,ОС=ИСRI

Глобальный вес альтернативы — свёртка её локальных приоритетов pᵢⱼ по критериям с весами критериев wⱼ:

Wi=j=1mwjpij

## 5.2. Веса критериев

Таблица 5 — Коллективные веса критериев

| Критерий | Вес |
| --- | --- |
| Экономичность | 27,20 % |
| Соответствие компетенциям | 22,01 % |
| Простота реализации | 21,59 % |
| Актуальность | 18,29 % |
| Потенциал развития | 10,92 % |

Три критерия, описывающие реализуемость проекта (экономичность, соответствие компетенциям и простота), вместе набрали 70,8 % веса. Это отражает общую позицию команды: важнее выбрать проект, который реально довести до конца за семестр, чем самый амбициозный. Наименьший вес — у потенциала развития (10,92 %): для учебного проекта монетизация и масштабирование вторичны.

## 5.3. Согласованность суждений

Таблица 6 — Отношения согласованности (ОС)

| Матрица | Александр Ф. | Алексей К. | Александр Л. | Коллективная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии | 6,66 % | 3,05 % | 1,74 % | 1,06 % |
| Альтернативы: Экономичность | 1,60 % | 1,23 % | 1,88 % | 0,89 % |
| Альтернативы: Актуальность | 2,09 % | 2,17 % | 1,30 % | 0,42 % |
| Альтернативы: Потенциал развития | 2,05 % | 1,72 % | 1,89 % | 0,78 % |
| Альтернативы: Простота реализации | 1,05 % | 1,38 % | 1,31 % | 0,51 % |
| Альтернативы: Соответствие компетенциям | 3,73 % | 1,94 % | 1,60 % | 0,37 % |

Все 18 индивидуальных матриц и 6 коллективных согласованы: максимальное ОС = 6,66 % (матрица «Критерии», эксперт Александр Ф.), что ниже порога 10 %. Коллективные матрицы согласованы ещё лучше индивидуальных — агрегация средним геометрическим сглаживает случайные расхождения отдельных суждений.

## 5.4. Итоговые веса альтернатив

Таблица 7 — Локальные приоритеты по критериям и глобальные веса

| Альтернатива | Экономичность | Актуальность | Потенциал развития | Простота реализации | Соответствие компетенциям | Глобальный вес | Ранг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит | 36,3 % | 22,5 % | 19,4 % | 33,8 % | 32,4 % | 30,50 % | 1 |
| Аудитории | 21,3 % | 24,2 % | 9,8 % | 21,5 % | 26,7 % | 21,82 % | 2 |
| Рецепты | 28,4 % | 8,2 % | 11,2 % | 29,6 % | 19,2 % | 21,06 % | 3 |
| Репетиторы | 7,9 % | 27,0 % | 31,2 % | 9,3 % | 13,8 % | 15,55 % | 4 |
| AR-гид | 6,1 % | 18,2 % | 28,4 % | 5,8 % | 7,9 % | 11,07 % | 5 |
| Вес критерия | 27,2 % | 18,3 % | 10,9 % | 21,6 % | 22,0 % |  |  |

«Сплит» снова на первом месте (30,50 %) и лидирует по трём самым весомым критериям: экономичности (36,3 %), простоте (33,8 %) и соответствию компетенциям (32,4 %). Его отрыв от второго места — 8,7 процентного пункта, то есть результат устойчив.

Второе и третье места разыграли «Аудитории» (21,82 %) и «Рецепты» (21,06 %) с разницей меньше процента. «Рецепты» сильнее по экономичности и простоте, но «Аудитории» выигрывают за счёт актуальности (24,2 % против 8,2 %) и соответствия компетенциям (26,7 % против 19,2 %). «Репетиторы» и «AR-гид» сильны только по актуальности и потенциалу, а эти критерии вместе весят меньше трети.

# 6. Сравнение результатов двух методов

Таблица 8 — Сводное сравнение

| Альтернатива | CCᵢ (TOPSIS) | Ранг TOPSIS | Вес (МАИ) | Ранг МАИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит | 0,914 | 1 | 30,50 % | 1 |
| Рецепты | 0,691 | 2 | 21,06 % | 3 |
| Аудитории | 0,643 | 3 | 21,82 % | 2 |
| Репетиторы | 0,383 | 4 | 15,55 % | 4 |
| AR-гид | 0,182 | 5 | 11,07 % | 5 |

Оба метода дали одного и того же лидера («Сплит») и одинаковый хвост рейтинга («Репетиторы» — четвёртое место, «AR-гид» — пятое). Расхождение есть только в середине: в TOPSIS второе место у «Рецептов», в МАИ — у «Аудиторий». Причины этого видны из устройства методов:

Абсолютные и относительные оценки. В TOPSIS эксперт оценивает каждую альтернативу саму по себе, в МАИ — всегда в сравнении с другой. При прямом сравнении «Аудиторий» и «Рецептов» по актуальности эксперты отдали предпочтение «Аудиториям» заметно увереннее, чем следовало из абсолютных оценок (проблема бронирования аудиторий хорошо знакома им по собственному вузу): локальные приоритеты 24,2 % против 8,2 %, тогда как в TOPSIS оценки различались лишь на один уровень шкалы (С/С/В против Н/С/Н) и разницу перевесили преимущества «Рецептов» по экономичности и простоте.

Работа с неопределённостью. В TOPSIS неопределённость закладывается заранее через нечёткие числа, причём агрегация min/max расширяет диапазон при любом несогласии экспертов. В МАИ оценки чёткие, а качество суждений проверяется постфактум через отношение согласованности.

Веса критериев. В TOPSIS важность критериев задана грубо, по той же пятиуровневой шкале, и три «реализационных» критерия получили одинаковый вес (5; 7,67; 9). В МАИ веса получены из парных сравнений и различаются тоньше: экономичность (27,2 %) заметно важнее простоты (21,6 %).

Трудоёмкость. TOPSIS потребовал 30 оценок на эксперта, МАИ — 60 суждений. При росте числа альтернатив число парных сравнений растёт квадратично, поэтому для большого числа вариантов TOPSIS удобнее, а МАИ даёт более обоснованные веса и встроенную проверку логичности суждений.

Совпадение лидера в двух методах с разной логикой (расстояние до идеала и парные сравнения) повышает доверие к выбору: результат не является артефактом конкретной методики.

# 7. Выбор концепции и обоснование

Решение. По результатам фазы 1 команда выбирает для дальнейшей работы концепцию «Сплит» — веб-приложение для учёта и разделения общих расходов в группе.

Почему именно «Сплит»:

Реализуемость. Продукт не требует платёжных интеграций (приложение только считает долги, а не проводит деньги), не зависит от модерации в магазинах приложений и сторонних API. Типовой стек (SPA + REST API + реляционная БД) хорошо знаком всем участникам команды.

Понятный объём MVP. Ядро продукта — группы, участники, расходы с разными способами деления и расчёт взаимных долгов — укладывается в семестр, а дальнейшие функции добавляются инкрементально.

Реальная потребность. Задача делить расходы в поездке или на съёмной квартире знакома каждому участнику команды, поэтому требования можно формулировать на собственном опыте и сразу проверять на знакомых пользователях.

Устойчивость результата. Первое место в обоих методах с отрывом: CC = 0,914 против 0,691 в TOPSIS и 30,50 % против 21,82 % в МАИ.

Слабые стороны концепции и как мы их учитываем:

Конкуренция. Аналоги существуют (Splitwise, Tricount), поэтому актуальность оценена не как «очень высокая». Отстраиваться планируем за счёт простоты: группа без регистрации всех участников, вход по ссылке-приглашению, расчёт в рублях с округлением.

Ограниченный потенциал монетизации. Для учебного проекта это некритично; при дальнейшем развитии возможны премиум-функции (сканирование чеков, мультивалютность).

Предварительный состав функциональности MVP, который будет уточняться и оцениваться в фазах 2 и 3:

регистрация и вход пользователя;

создание группы и приглашение участников по ссылке;

добавление расхода: кто заплатил, сумма, категория, участники;

способы деления расхода: поровну, в долях, точными суммами;

баланс группы: кто кому сколько должен;

расчёт минимального набора переводов для погашения долгов;

отметка о погашении долга и история операций группы.

Резервной концепцией остаются «Аудитории» и «Рецепты», которые заняли второе место в одном из методов. Если в ходе оценки трудоёмкости в фазе 3 объём «Сплита» окажется неприемлемым, следующим кандидатом будет рассматриваться одна из них.

# 8. Выводы

В рамках первой фазы команда сформулировала пять концепций программного проекта и пять критериев их сравнения, собрала независимые экспертные оценки трёх участников и обработала их двумя методами многокритериального выбора: нечётким коллективным TOPSIS и чётким коллективным МАИ. Все матрицы парных сравнений МАИ согласованы (ОС < 10 %).

Оба метода указали на одну и ту же концепцию — веб-приложение «Сплит» для учёта и разделения общих расходов. Она лучше всех сочетает низкую стоимость, простоту реализации и соответствие компетенциям команды при достаточной актуальности. Эта концепция утверждена для дальнейшей работы: в фазе 2 будет выполнена декомпозиция работ и распределение задач между участниками, в фазе 3 — оценка размера и трудоёмкости проекта.